## Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и  отчётах  об  их  реализации.

### Информация  о  внесении  изменений  в   инвестиционную программу,  по  МУП

### «Уссурийск - Водоканал»,  по  водоотведению, 2017 год.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа,   руководствуясь   п.35 «Правил  разработки, согласования, утверждения и  корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утверждённых   постановлением   Правительства Российской Федерации   от 29.07.2013г.   № 641  «Об инвестиционных  и  производственных   программах  организаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  извещает о  внесении  в  инвестиционную  программу на 2016-2018годы, утвержденную  Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от  30 ноября 2015 года № 55/1 (ред. от 26 декабря 2016года)  «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа»  (далее  Программа),  следующих  изменений по  водоотведению:

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Приказ по основной деятельности предприя- тия от 14 декабря 2017 г. № 875 ( согласно п.35 постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.№641) | 1. В Программу: 1.1. В мероприятие № 1 «Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского 2в в г. Уссурийске производительностью 55 тыс. м3/сут», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: В абзаце - «2016год - модернизация очистных сооружений канализации: – замена илоскребов первичного отстойника №2 – 7 001 тыс. руб. без НДС». слова «первичного отстойника №2» заменить словами «первичного отстойника №3» С абзаца «2017 год» до абзаца «Предпосылки реализации мероприятий» текст читать в следующей редакции: «2017 год – модернизация очистных сооружений канализации: - замена илоскребов первичного отстойника № 2 - 4 223, 92 тыс. руб. без НДС; - модернизация вторичного отстойника №2 – 2 465, 65 тыс. руб. без НДС; - модернизация вторичного отстойника №6 – 2 465, 65 тыс. руб. без НДС; - насосная станция (Фекальная) 1линия. Замена насоса - 649,00 тыс. руб. без НДС; 2018 год: модернизация очистных сооружений канализации: - замена илососов вторичного отстойника №1 – 7 188,64 тыс. руб. без НДС; - насосная станция – 636,84 тыс. руб. без НДС». Перед абзацем «Расчет ожидаемого эффекта от реализации мероприятия» текст читать в следующей редакции: «2016 год – 7 900,00 тыс. руб. без НДС; 2017 год – 9 804,22 тыс. руб. без НДС; 2018 год - 7 825,48 тыс. руб. без НДС». После технических характеристик подраздела «Водоотведение» в строке «Итого: 26 040 тыс. рублей без НДС» цифру «26 040» заменить на цифру «25 529,70». 1.2. В мероприятии № 4 «Модернизация КНС 4 проектной мощностью 12400м3/сут. По адресу ул.Губрия, 17А», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: - в строке «Итого 2017 год – 1730 тыс. руб. без НДС» цифру «1730» заменить на цифру «2754,52». 1.3. Мероприятие № 5 «Модернизация КНС 1а проектной мощностью 12400м3/сут. По адресу ул. Мельничная, 2б», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: По тексту «КНС 1а по адресу: ул. Мельничная, 2б – замена насоса» «КНС 1а» читать как «КНС 1», цифру «710» заменить на цифру «845,48». 1.4. Перед разделом IV «Источники финансирования инвестиционной программы» включить текст, следующего содержания: «Итого по водоотведению: 2016 год – 11 136,00 тыс. руб. без НДС; 2017 год – 11 709,00 тыс. руб. без НДС; 2018 год - 12 300,00 тыс. руб. без НДС». 1.5. В раздел IV «Источники финансирования инвестиционной программы», внести изменения и изложить в следующей редакции: № п/п Перечень мероприятий Стоимость, тыс. руб. (без НДС) Источник финансирования 2016 2017 2018 Итого Водоотведение Модернизация объектов водоотведения 1 Очистные сооружения канализации по ул. Белинского 2 в в г. Уссурийске. 7 900,00 9 804,22 7 825,48 25529,70 Расходы на капитальные вложения – 22 195,37; амортизация – 3 334,33 2 КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б 1 360,00 0,00 0,00 1 360,00 Амортизация – 1360,0 3 КНС по ул. Раздольная 4-Д/3 299,00 0,00 0,00 299,00 Амортизация – 299,0 4 КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А 0,00 0,00 2 754,52 2 754,52 Амортизация – 2 754,52 5 КНС 1 по адресу: ул. Мельничная, 2 б 0,00 845,48 0,00 845,48 Амортизация – 845,48 6 Очистные сооружения канализации с. Раковка ул. Украинская 53 327,00 0.00 0.00 327,00 Амортизация – 327,0 7 Очистные сооружения канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка 250,00 211,86 0.00 461,86 Амортизация – 461,86 8 Очистные сооружения канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток 250,00 211,86 0.00 461,86 Амортизация – 461,86 9 Очистные сооружения канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток 250,00 211,86 0.00 461,86 Амортизация – 461,86 10 Очистные сооружения канализации пос. Тимирязевка на ул. Воложенина 26 б на окраине 250,00 211,86 0.00 461,86 Амортизация – 461,86 11 Очистные сооружения канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в 250,00 211,86 0.00 461,86 Амортизация – 461,86 12 Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации с. Тимирязевка 0,00 0,00 1 720,00 1 720,00 Амортизация – 1720,0 Итого по водоотведению без НДС и без налога на прибыль 11 136,00 11 709,00 12 300,00 35145,00 Итого по водоотведению, без НДС и с налогом на прибыль 13 920,00 14 636,00 15 375,00 43931,00 Итого по разделу, в том числе: - расходы на капитальные вложения - амортизация 7099,20 6820,80 7422,81 7213,19 7673,36 7701,64 22195,37 21735,63 Всего водоснабжение и водоотведение без НДС и без налога на прибыль 20 536,00 21 539,00 22 720,00 64 795,00 Всего водоснабжение и водоотведение без НДС и с налогом на прибыль 25 670,00 26 924,00 28 400,00 80 994,00 Итого по разделу, в том числе: - расходы на капитальные вложения - амортизация 13091,70 12578,30 13695,06 13229,65 14164,06 14235,94 40950,82 40043,18 1.6. В раздел V «График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию» внести изменения и изложить в следующей редакции: № п/п Мероприятие Период Ввод объекта в эксплуатацию Проектирование Строительство Водоотведение 1. Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского 2б в г. Уссурийске 2016-2018 2018 2. Модернизация КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б 2016 2016 3. Модернизация КНС по ул. Раздольная 4-Д/3 2016 2016 4. Модернизация КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А 2018 2018 5. Модернизация КНС 1 по адресу: ул. Мельничная, 2 б 2017-2018 2018 6. Модернизация очистных сооружений канализации с. Раковка ул. Украинская 53 2016 2016 7. Модернизация очистных сооружений канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка 2016-2017 2017 8. Модернизация очистных сооружений канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток 2016-2017 2017 9. Модернизация очистных сооружениях канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток 2016-2017 2017 10 Модернизация очистных сооружений канализации пос. Тимирязевка на ул. Воложенина 26 б на окраине 2016-2018 2018 11 Модернизация очистных сооружений канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в 2016-2018 2018 12 Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации с. Тимирязевка 2018 2. Настоящее решение предприятия (приказ) о внесении изменений в Программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. |